Проект

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (далее – «дорожная карта») призвана улучшить предпринимательский климат в сфере градостроительной деятельности, в том числе упростить и усовершенствовать административные процедуры на всех стадиях осуществления строительства, начиная от стадии подготовки градостроительной документации и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.

2. Целями «дорожной карты» являются:

сокращение количества процедур, необходимых для реализации инвестиционно-строительных проектов;

сокращение совокупного времени прохождения всех административных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов;

снижение расходов, необходимых для прохождения всех административных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов.

3. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбран рейтинг Doing Business, подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром реализации «дорожной карты» избрано вхождение Российской Федерации в топ-20 этого рейтинга (по комплексу из 10 показателей).

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге Doing Business по показателю «Получение разрешения на строительство»: | - | 178 | 140 | 130 | 78 | 34 |
| - количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | штук | 51 | 40 | 32 | 15 | 11 |
| - совокупность времени прохождения всех стадий процедур получения разрешения на строительство | дней | 423 | 370 | 200 | 130 | 56 |
| - объем затрат, необходимых для получения разрешения на строительство (процентов внутреннего валового продукта на душу населения) | процентов | 184 | 165 | 135 | 104 | 101 |
| Показатели оценки эффективности деятельности руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроя): |  |  |  |  |  |  |
| - предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | штук | 47 | 40 | 30 | 15 | 11 |
| - предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дней | 448 | 350 | 280 | 130 | 56 |
| - доля объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, при строительстве которых применена проектная документация повторного применения, включенная в базу данных по проектной документации повторного применения, от общих объемов капитального строительства, построенных с привлечением средств федерального бюджета | процентов | 0 | 13 | 19 | 25 | 50 |
| - доля разработанных национальных приложений, обеспечивающих возможность применения европейской системы технического регулирования в строительстве (еврокодов) в сфере проектирования и строительства | процентов | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| - доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований (за исключением сельских поселений, в которых принято в соответствии с частью б статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение об отсутствии необходимости подготовки генерального плана и правил землепользования и застройки) | процентов | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | процентов | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 |

II. План мероприятий

| Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение градостроительной подготовки земельных участков в целях стимулирования строительства |
| 1. Установление обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления проводить аукционы по предоставлению свободных земельных участков по заявлениям граждан и юридических лиц, установление административной ответственности за неисполнение такой обязанности, также установление обязанности по передаче земельных участков, находящихся в государственной собственности, в собственность муниципальных образований, на территории которых приняты правила землепользования и застройки (за исключением земельных участков, необходимых для обеспечения государственных нужд, земельных участков, в отношении которых в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства поступили обращения о вовлечении их в хозяйственный оборот, земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также в иных исключительных случаях, предусмотренных федеральным законом) | Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Минэкономразвития России, Минрегион России, ФАС России с участием Фонда «РЖС» | Сопровождение проекта федерального закона № 432575-4 в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. (в соответствии с поправками Правительства Российской Федерации) | Увеличение объема земельных участков, предоставляемых на торгах для целей жилищного строительства Создание стимулов для органов местного самоуправления качественной и своевременной подготовки градостроительной документации (правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий) |
| 2. Завершение разработки правил землепользования и застройки городских округов и городских поселений: 2.1. Утверждение формы сводного плана- графика подготовки правил землепользования и застройки городских округов и городских поселений 2.2. Подготовка планов-графиков утверждения правил землепользования и застройки городских округов и городских поселений*; 2.3. Завершение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки городских округов и городских поселений*; 2.4. Мониторинг выполнения органами местного самоуправления сводных планов-графиков разработки правил землепользования и застройки городских округов и городских поселений (по информации, предоставляемой субъектами Российской Федерации). | Приказ Минрегиона Россиии Планы-графики субъектов Российской Федерации и местного самоуправления Акты органов местного самоуправления Доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России Минрегион России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Минрегион России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Минрегион России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Июль 2013 г. Издание Минрегионом России приказа Август 2013 г. Преставление планов-графиков в Минрегион России декабрь 2013 г. Принятие актов органами местного самоуправления ежеквартально до апреля 2014 г. | Разработка и утверждение правил землепользования и застройки для 100% городских округов и городских поселений |
| 3. Установление обязанности органов местного самоуправления городских поселений и городских округов утверждать программы по реализации генеральных планов, предусматривающих мероприятия по строительству транспортной, и социальной инфраструктур* | Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Земельный кодекс Российской Федерации» | Минрегион России, Минэкономразвития России | Июль 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Формирование транспортной доступности и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры при застройке территорий |
| 4. Установление порядка утверждения документации по планировке территории на основании заявлений граждан и юридических лиц.* | Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории» | Минрегион России, Минэкономразвития России | Апрель 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Предоставление права гражданам и юридическим лицам участвовать в процедурах, связанных с планировкой территорий Увеличение объема земельных участков, предоставляемых на торгах, в том числе для целей жилищного строительства |
| 5. Обеспечение перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию | Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены категорий земель и признании утратившим силу Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» | Минэкономразвития России, Минрегион России, Минсельхоз России, Минприроды России, Минтранс России, Минкультуры России | Июль 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Сокращение сроков формирования земельных участков для строительства. Исключение противоречий в правовом режиме использования земельного участка. |
| 6. Совершенствование порядка изъятия земельных участков, которые предоставлены для строительства и не используются для указанных целей | Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования земельных отношений) | Минэкономразвития России, Минрегион России, Минтранс России, ФАС России | август 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Увеличение объемов строительства за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков |
| 7. Содействие в проведении аукционов по продаже земельных участков и предоставлению в аренду для целей жилищного строительства* 7.1. Разработка методических рекомендаций по формированию и утверждению планов-графиков проведения аукционов по продаже и/или предоставлению в аренду земельных участков (для органов местного самоуправления городских округов и городских поселений) и сводных планов-графиков проведения таких аукционов (для субъектов Российской Федерации)* 7.2. Разработка и утверждение планов-графиков по проведению аукционов по продаже и/или предоставлению в аренду земельных участков органами местного самоуправления городских округов и городских поселений, а также сводного графика по каждому субъекту Российской Федерации на период до 2016 года (с включением планов-графиков в приложения к соглашениям по объемам ввода жилья, заключаемых между Минрегионом России и субъектами Российской Федерации)* 7.3. Мониторинг реализации планов-графиков по проведению аукционов по продаже и предоставлению земельных участков * | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России с участием Фонда «РЖС» и субъектов Российской Федерации Минрегион России Госстрой с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Минрегион России Госстрой с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Сентябрь 2013 г. Издание приказа Минрегионом России Декабрь 2013 г. Принятие актов субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления Ежеквартально в течение 2014-2016 гг. Представление в Правительство Российской Федерации доклада | Увеличение объема земельных участков, предоставляемых для целей жилищного строительства |
| II. Совершенствование регуляторной среды |
| 8. Наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по утверждению единого перечня административных процедур в сфере жилищного строительства | Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, ФАС России, Минкультуры России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор | Июль 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Исключение практики установления субъектами Российской Федерации дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством |
| 8.1. Утверждение единого перечня административных процедур в сфере жилищного строительства | Распоряжение Правительства Российской Федерации | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минтранс России, Минкультуры России, ФАС России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росрыболовство | Декабрь 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Российской Федерации | Формирование и утверждение единого перечня административных процедур в сфере жилищного строительства, предусмотренных федеральным законодательством (в привязке к способам предоставления земельных участков) |
| 9.Введение дополнительных требований к составу информации, размещаемой в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), в части региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Поправки к проекту федерального закона № 86567-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части установления региональных и местных нормативов градостроительного проектирования» | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России | Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Формирование информационной базы по утвержденным региональным и местным нормативам градостроительного проектирования |
| 10. Установление процедуры административного обжалования действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, связанных с нарушением порядка осуществления полномочий в области строительства и земельных отношений, с внесением корреспондирующих норм в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностных лиц уполномоченных органов за нарушение порядка осуществления полномочий в сфере строительства и земельных отношений | Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» | ФАС России, Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России | Июль 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Сокращение количества нарушений органами государственной власти и органами местного самоуправления при осуществлении полномочий в области строительства и земельных отношений |
| 11. Оптимизация требований к составу и содержанию разделов проектной документации объектов капитального строительства | Постановление Правительства Российской Федерации | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минтранс России, Минэнерго России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росрыболовство | Декабрь 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Российской Федерации | Сокращение средних сроков проектирования, снижение количества отрицательных заключений экспертизы |
| 12. Установление требований к составу и содержанию работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, необходимых для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории | Федеральный закон «О внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Минтранс России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор | Август 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. Февраль 2014 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Российской Федерации | Повышение качества инженерных изысканий, снижение средней стоимости инженерных изысканий |
| 13. Установление требований к составу и содержанию работ, выполняемых по основным и специальным видам инженерных изысканий, выполняемым для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Федеральный закон «О внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Минтранс России, Ростехнадзор | Август 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. Февраль 2014 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации | Повышение качества инженерных изысканий, снижение стоимости инженерных изысканий |
| 14. Установление требований к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий, а также состава текстовой и графической частей материалов и результатов инженерных изысканий, включаемых в отчетные материалы | Приказ Минрегиона России | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Ростехнадзор | Сентябрь 2013 г. Издание Минрегионом России приказа | Повышение качества инженерных изысканий, снижение стоимости инженерных изысканий |
| 15. Установление порядка формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий | Постановление Правительства Российской Федерации | Минрегион России, Минэкономразвития России | Январь 2014 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации | Повышение качества инженерных изысканий, снижение стоимости инженерных изысканий |
| 16. Сокращение перечня объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам | Федеральный закон «О внесении изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минтранс России, Ростехнадзор | Август 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Сокращение средних сроков начала осуществления строительства, реконструкции объекта |
| 17. Установление отдельных видов подготовительных работ, которые могут выполняться до получения разрешения на строительство, включая строительство временных построек и вспомогательных объектов | Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 51, 52, 53 и 54 Градостроительного кодекс Российской Федерации» | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минприроды России, ФАС России, Минтранс России, Ростехнадзор | Август 2013 г. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона Сентябрь 2013 г. Внесение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона Сопровождение проекта федерального закона в Государственной Думе Российской Федерации в целях его принятия до декабря 2013 г. | Сокращение средних сроков начала осуществления строительства, реконструкции объекта |
| 18. Внесение согласованных предложений по механизмам государственной поддержки комплексного развития территорий в целях строительства жилья экономического класса (на основе лучших практик) | Доклад в Правительство Российской Федерации | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Минрегион России, Минэкономразвития России, Фонд «РЖС» | Июль 2013 г. Представление доклада в Правительство Российской Федерации | Увеличение объемов строительство жилья эконом-класса |
| 19. Мониторинг и контроль реализации плана с внесением при необходимости предложений по его изменению (дополнению) | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | На постоянной основе Представление доклада в Правительство Российской Федерации | Мониторинг и контроль реализации плана |

* За исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга